Kravspecifikation

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Navn | Frederik Baht-Hagen | | | |
| Opgave | PDF Downloader | | | |
| Krav/prioriteter: *Her kan du oplyse de vigtigste elementer i dit software* | Læs information fra .xlsx-filer.  Download og bekræft fil fra links + alternative links, og rapporter status i separat fil.  Omdøb filer til deres tilsvarende BRNummer. | | | |
| Kodesprog | Python | | | |
| Evt. frameworks |  | | | |
| Estimeret tid | 12,5 timer | | | |
|  | | | | |
| Featurelist *Her kan du tilføje hvilket features som skal kodes til dit software* | * Åben og læs .xlsx-filer   + Find links + eventuelle alternative links * Download og bekræft pdf-filer fra links   + Rapporter download status i separate fil   + Omdøb pdf-filer til deres tilsvarende BRNummer * Download og behandl flere pdf-filer samtidigt * Fejl-håndtering/-rapportering   Nice-to-have features:   * Portable løsning * GUI | | | |
| Work breakdown *Her kan du bryde dit software ned i arbejdsopgaver og estimere tiden det vil tage at bygge hvert et element* | Arbejdsopgave | Start dato | Forventet slutdato | Tidsforbrug |
| Extract links fra .xlsx-filer  Download og bekræft pdf-filer  Rapportering af download status  Pdf-fil navngivning  Fejl-håndtering/-rapportering  GUI  Lav løsningen portable | 04/11  04/11  04/11  06/11  06/11  06/11  07/11 | 04/11  04/11  06/11  06/11  06/11  07/11  08/11 | 1 timer  2 timer  1 timer  30 min  3 timer  3 timer  2 timer |